枣庄市国土空间生态修复规划

（2021-2035年）

（公示稿）

枣庄市自然资源和规划局

二〇二五年十二月

目  录

前  言	1

第一章 现状与形势	2

第一节 自然地理和生态现状	2

第二节 生态修复成效与问题	4

第三节 机遇与挑战	10

第二章 总体要求	13

第一节 指导思想和基本原则	13

第二节 规划目标与指标	14

第三章 生态修复布局	18

第一节 总体格局	18

第二节 生态修复分区	20

第三节 生态修复重点区域	24

第四章 规划实施安排	29

第一节 生态修复对策	29

第二节 项目安排	36

第五章 效益分析与环境影响评价	50

第一节 效益分析	50

第二节 环境影响评价	52

第六章 保障机制	59

第一节 加强组织领导	59

第二节 创新政策体系	59

第三节 落实规划传导	59

第四节 加强科技支撑	59

第五节 严格评估监管	60

第六节 鼓励公众参与	60

第七节 加强资金保障	60

# 前  言

生态文明建设是关系人民福祉、关系民族未来的大计。国土空间生态修复是新时期推进生态文明和美丽中国建设的重大举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要议题，是满足人民群众对良好生态环境殷切期盼的重要途径，是关系国家生态安全和民生福祉的重要国家战略任务。

为深入贯彻习近平生态文明思想，依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责，统筹和科学推进山水林田湖草沙一体化保护修复，系统部署和有效实施重要生态系统保护和修复重大工程，进一步落实国家、省级生态修复规划目标任务，提升枣庄市国土空间生态品质，促进人与自然和谐共生，根据《山东省自然资源厅关于推进市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕123号）文件要求，由枣庄市自然资源和规划局牵头，会同发改、财政、生态环境、住房和城乡建设、水务、农业农村等相关部门，编制了《枣庄市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》是对枣庄市域国土空间生态修复活动的统筹谋划和总体设计，是我市当前和今后一段时期内开展生态修复工作的指导性、纲领性文件。规划范围为枣庄市全部行政辖区。规划期限为2021-2035年，规划基准年为2020年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年。

# 第一章 现状与形势

第一节 自然地理和生态现状

#### 一、自然地理概况

枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮海冲积平原的一部分，地势北高南低，东高西低，呈东北向西南倾伏状。北部有莲青山、抱犊崮等群山连绵起伏，西濒微山湖，南部京杭大运河横穿台儿庄区，西部滨湖及沿运地带地势最低。境内地形地貌比较复杂，形成低山、丘陵、山前平原、河漫滩、沿湖洼地等多类型地貌特征，低山丘陵、山前平原、沿湖洼地比例约5：3：2。枣庄市具有典型的暖温带季风气候特征，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。

全市自然地理格局呈现“群山为屏、水脉相连，山水对望”的特征。

#### 二、生态本底现状

#### （一）水文资源

2020年全市水资源总量为19.12亿立方米，其中地表水资源量为12.07亿立方米，地下水资源与地表水资源不重复量为7.05亿立方米。2020年全市总供水量为5.81亿立方米，其中，当地地表水供水量占24.3%，跨流域调水量占6.0%，地下水供水量占62.0%，其它水源供水量占7.6%。全市境内河流285条，流域面积50平方千米以上河流44条，属淮河流域沂沭泗水系，河网比较发达，另分布有大中型水库6座、小型水库122座，闸坝68座以及南四湖湖东滞洪区。

#### （二）土地资源

2020年国土变更调查总面积4563.55平方千米，占全省的2.9%，是山东省国土面积最小的地级市。其中农林用地、建设用地、其他类型土地分别为3272.92平方千米、975.75平方千米，314.88平方千米，占比分别为71.7%、21.4%、6.9%。

#### （三）森林植被资源

枣庄市位于我国东部暖温带落叶阔叶林区，林业资源较为丰富，森林资源分布较不均衡，主要分布在东北部低山丘陵区，平原地区森林分布较为分散。树龄以幼龄林、中龄林为主。公益林多分布为山亭区，其他区市公益林占比较低。

农业生产较发达，种植结构相对单一，生境丰富度不高。枣庄市为山东省重要粮食产地，农业生产比较发达，部分耕地存在破碎化、细碎化情况。

#### （四）矿产资源

矿产资源分布集中，资源储量较丰富。全市矿产资源丰富，种类比较齐全，其中煤炭、铁矿、磷矿、石膏、石灰岩成矿地质条件较好，查明资源储量较丰富；全市查明矿区（床）98处、矿产地172处。全市建成国家级绿色矿山7家、省级绿色矿山9家，正在实施绿色矿山建设的生产矿山20家、基建矿山9家。

#### （五）湿地资源

根据2020年国土变更调查成果，全市湿地总面积1.50平方千米，地类全部为内陆滩涂。按省下发测算方法计算，枣庄市全口径湿地资源面积227.41平方千米，湿地保护面积51.69平方千米，湿地保护率为22.73%。

第二节 生态修复成效与问题

#### 一、生态修复成效

“十三五”期间，市委、市政府深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记的系列重要讲话和指示批示精神，全面加强生态文明建设，全力推进生态保护修复，取得了显著成效，积累了重要经验。

坚持改革创新，制度体系不断完善。通过实施河长制、湖长制、林长制，统筹山水林田湖草沙综合治理，建立和完善生态修复有关政策、制度，践行绿水青山就是金山银山理念，生态修复工作格局基本形成，顶层设计逐步完善，能力逐渐提升，持续发展的基础得到有效夯实。

坚持系统修复，工作成效初步显现。积极构建国土空间规划体系，开展了全市生态保护红线评估调整和自然保护地整合优化。高质量完成第三次国土调查，积极推进土地整治工作，部署了全域土地综合整治试点。严守耕地和永久基本农田保护红线，实现了耕地保有量和永久基本农田保护目标。探索开展山水林田湖草沙一体化保护修复，大力开展植树造林，不断提升森林生态功能，新增、更新和低效林改造提升面积22万余亩，森林抚育9万多亩，被国家10部委表彰为全国“关注森林活动20周年突出贡献单位”。连续四年开展“绿盾”自然保护区（地）强化监督管理工作，全面完成省级自然保护区问题点位整改销号，成功创建国家园林城市。加快推进重点区域矿山生态修复，完成遗留矿山地质环境治理项目57个，治理面积1828.30公顷，完成采煤塌陷地综合治理项目89个，治理面积7007.63公顷，破损山体修复治理项目76个，修复治理面积2671.09公顷。山亭区、台儿庄区成功纳入国家重点生态功能区，薛城区成功创建国家级生态文明建设示范区，山亭区成功创建省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，高新区兴仁街道成功创建省级生态文明建设示范区。

#### 二、存在主要问题和风险

#### （一）问题识别

1、全域系统性生态问题

孕灾环境分布较广，生态安全韧性挑战大。山亭区东部和南部、市中区东部、峄城区东部的部分地区面临岩溶塌陷、采空塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害风险。凫山断裂带横穿滕州北部及山亭区东北部。城乡防灾减灾和公共安全体系应对灾害和突发事件的韧性不足。以大运河、微山湖、沂蒙山脉等为主的区域生态保护与协同治理方面仍需加强。

生态资源分布不均衡，结构不合理。农业空间占比大，生态空间相对小。生态系统破碎化，网络系统体系不健全，各类生态系统之间缺乏连通性，整体生态功能发挥不充分。生态系统人为干扰较多，自我修复能力差，生态系统不稳定。

生态修复系统性不足，多元化投入机制尚未建立。在新时代生态文明建设背景下，枣庄市积极探索并推进生态修复相关工作。但仍然面临诸多问题和困难。第一，部门之间、区域之间协调推进机制有待进一步完善。第二，尚需强化统筹各类工程项目资金、提高资金使用效率。第三，生态保护修复考核评价机制仍需完善。

2、生态空间生态问题

枣庄市矿产资源开采历史悠久，多年开采遗留的采石陡崖、高陡边坡等对原始山体造成破坏，且历史遗留露天矿山数量多，分布零散，修复难度大；水资源总量不足，空间分布不均衡，韩庄运河、伊家河、薛城大沙河等主要河流及其支流存在河道淤塞、河堤崩塌以及河岸裸露地表等情况，生态廊道建设标准不高；湿地面积较小，以人工湿地为主，且区域分布差异较大，天然湿地面积不断减少，生态功能有所下降；除山亭区外，枣庄市各市区公益林占比较低，多为一般商品林，且森林质量不高，树龄分布不均，病虫害危害严重，新造林成林率较低，中幼林和低质低效林亟需抚育改造；山亭区、滕州市东北部、市中区北部向西至薛城附近以及峄城区北部、中部地形起伏较大，坡度较高，且土壤质地存在部分砾质土和砂土，不利于开展水土保持工作，其中，部分区域为国家级和省级水土流失重点治理区，虽已取得成效，但水土流失严重的问题仍然存在。

3、农业空间生态问题

农业种植结构总体相对单一，以种植粮食作物为主，用养结合不足，农田生境丰富度不高；林粮争地现象突出，耕地保护压力大。耕地存在破碎化、细碎化，耕地与其他农用地相互交错分布，集约利用水平总体偏低；种植业发展迅速，农药、化肥以及畜禽养殖对土壤和地下水造成较大污染风险，易发生盐渍化，尤其是滕州市、薛城区西部和台儿庄区盐渍化敏感性略高的地区；农业种植区域缺少农田防护林，防护效能低下，防护林体系需完善提升。

乡村聚落与自然生境和谐共生状态被破坏，村庄“脏、乱、差、破、旧”问题仍然突出，缺乏生态景观审美功能治理，人居品质有待提升；村庄布局相对分散，土地利用粗放，生态用地少，村与村之间生态斑块镶嵌融合度差，不易形成点线面结合、生态功能互为支撑的生态系统。

4、城镇空间生态问题

城镇生态空间布局不合理，中心城区生态空间相对集中，城市外围生态空间过于分散，城市内涝和热岛效应时有发生，人均公园绿地面积区域差别大；城镇内外河湖水系、道路、绿地连通性差，难以形成蓝绿交织、亲近自然的生态网络；城镇生态空间质量不高，外来树种多，乡土树种少，景观化严重，人工过度干预，生态系统不稳定。

枣庄市城镇建设灾害等级整体较低，山亭区东北部城镇建设灾害危险性较高，主要由于该地区多山地丘陵，容易诱发滑坡、泥石流等地质灾害。

5、三类空间相邻或冲突区域生态问题

耕地、园地、林地、湿地交错区域，人为活动频繁，生态建设保护管理难度大，生态安全风险大；城镇、农业及生态空间之间缺少生态过渡带，跨区域生态廊道被占用或截断；城镇建设占用或破坏耕地、林地、河湖水面，补充耕地挤占林地、湿地等生态用地，导致生态资源减少，生态空间缩小。

#### （二）风险研判

1、矿产资源开采风险

石灰岩等露天矿开采过程中对生态环境的影响较为显著，露天开采对土地的破坏主要表现为挖损和压占，矿山开采减少了植被数量和生物量，影响了区域内植被生长环境，会加剧水土流失，改变周边的景观环境。

2、水土流失治理压力大

截至2022年，全市水土流失面积803.44公顷，占辖区总面积的17.6%，侵蚀强度以轻、中度为主，通过多年治理，剩余水土流失区域主要为治理难度较大的“硬骨头”。随着社会经济快速发展，城镇化进程迅速，矿山开发力度增大，人为水土流失问题依然严峻，需进一步完善水土保持监督管理体系，尤其是生产建设项目的水土流失监管，提高水土流失治理工程速度、质量和科技水平。

3、地质灾害易发风险

枣庄市地处山东省西南部，境内地形切割强烈，地貌起伏变化大，山峦纵横，丘陵起伏，地质环境条件相对复杂，局部地区地质灾害易发性明显；加之极端强降雨及干旱天气事件增多，强降雨过程和地震引发地质灾害的概率加大，造成地质灾害的总体形势更加严重。

工程建设剧增及局部地区极端气候加剧，造成防灾压力增大。大规模的基础设施建设活动对地质环境的扰动和改造不断加剧，其影响深度和广度不断增加，特别是山区、河谷这些地质环境脆弱地带工程建设极易诱发滑坡、泥石流等灾害。

4、生物多样性保护受威胁

伴随枣庄市国土空间开发利用强度持续增加、经济发展与人口增长，各类基础设施建设强度增加，开发活动不断挤占生态空间，带来的植被破坏、栖息地侵扰、外来物种入侵等压力不断增大，其次，随着一批包括新型农村新村和公路、铁路等基础设施项目建设推进，将进一步挤占自然生态空间，使野生动植物栖息地生境破碎化和面积缩减，生物多样性将进一步受到威胁。

5、耕地数量减少风险

工业生产过程中产生的废水、废气和固体废物，日常生活产生的垃圾和污水，农药和化肥的不合理使用等，会对土壤造成直接或间接的影响，改变土壤的理化性质，降低土壤的自净能力，从而导致土壤质量降低，存在造成耕地数量减少的风险，进而引发其他环境问题。

第三节 机遇与挑战

#### 一、机遇

#### （一）习近平生态文明思想下的政策红利不断涌现

党的十八大以来，习近平生态文明思想深入人心，生态文明建设方兴未艾，国家陆续出台了《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》（国办发〔2016〕31号）、《全国耕地草原河湖休养生息规划（2016-2030年）》、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》等一系列有关生态修复保护政策文件和重大规划。《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备制度的通知》（财资环〔2020〕7号）、《国务院办公厅关于印发自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕19号）等一系列有关生态修复资金利好政策也不断推出，这些政策红利有力地支持了我市生态修复保护工作，为今后一定期间内生态修复工作指明了方向。

#### （二）高质量发展中生态保护动力不断加强

“十四五”是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是枣庄市转型发展、创新发展的重要时期，是全面实现小康迈向现代化征程的关键时期，同时也是《规划》实施近期节点。扎实开展国土空间生态修复分区研究，编制科学有效的国土空间生态修复规划，是加快国土空间生态修复、提升国土空间承载能力、构建国土空间生态安全格局的迫切时代需求和重要保障，对促进人与自然和谐共生、推进生态文明和美丽中国建设具有重要的理论和现实意义。

#### 二、挑战

#### （一）生态保护压力依然较大

当前，枣庄市生态文明建设正处于关键期、攻坚期、窗口期，是枣庄市由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，资源环境约束加剧矛盾凸显，生态环境所面临的形势与任务不容乐观，推进国家生态文明试验区建设还有许多短板亟待解决，任务繁重、挑战巨大。

#### （二）经济社会发展和资源保护利用的矛盾依然存在

枣庄市生态环境状况总体良好，自然资源丰富，是国家级和省级公益林集中分布区、重要的水源涵养和水土保持区，生态资源相对稳定。但同时生态效益不够明显，还存在较大的优化空间。受历史上长期以来高强度的国土开发建设、矿产资源不合理利用等因素影响，一些生态系统退化较为严重，山水林田湖草沙生命共同体系统功能较低，提供生态产品的能力不强。同时，生态、农业、城镇空间所承载的压力不断增大，经济社会发展和环境资源保护面临一系列新的问题和挑战。

# 第二章 总体要求

第一节 指导思想和基本原则

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会及历次会议精神，深入贯彻习近平生态文明思想，遵循党中央、国务院关于统筹推进山水林田湖草沙整体保护、系统修复和综合治理的部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持人与自然和谐共生，以全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标，以统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复为主线，科学布局和组织实施重要生态系统保护和修复重大工程，着力提高生态系统自我修复能力，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，构建生态保护和修复新格局，助力枣庄市生态文明建设，推动经济社会发展全面绿色转型。

#### 二、基本原则

战略引领、科学编制。落实国家、区域和省级重大战略，按照国家和省相关政策法规、技术规程要求推进规划编制。坚持人与自然和谐共生，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持以水而定、量水而行，按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，在开展生态状况调查评价和深入研究分析的基础上，统筹安排生态修复工作。

问题导向，因地制宜。立足自然地理格局、生态系统状况和主体功能分区，准确识别突出生态问题，科学预判主要生态风险，合理确定规划目标，明确需要解决的重大问题和重点任务，研究提出基于自然的生态修复途径、模式和措施。

统筹协调，加强衔接。坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，综合考虑自然生态系统各要素与农田、城市人工生态系统之间的协同性，注重山上山下、岸上岸下上游下游、河流湖泊等国土空间的整体性、系统性，体现综合治理，突出整体效益。与国家和区域重大战略、省级国土空间生态修复规划和市级国土空间总体规划加强衔接。

充分论证，公众参与。坚持“开门编规划”，建立跨部门、多领域合作的工作机制，组建由经验丰富技术单位参与的规划编制团队，充分听取专家学者意见，凝聚群众智慧。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态修复体系，探索多渠道、多元化的投融资模式，形成实施保障的长效机制。

第二节 规划目标与指标

#### 一、总体目标

通过大力实施国土空间生态修复，全市重要生态功能区、农业生产区、城乡发展区的生态状况明显好转，生态安全屏障更加牢固，生态系统质量明显改善，生态稳定性明显增强，构建起“山青、水秀、林茂、岸绿、田沃、湖美、城靓”的大生态格局，人与自然和谐共生的生态画卷基本绘就。

#### 二、阶段目标与指标

——生态系统功能显著增强。到2035年，森林覆盖率稳中有升，森林蓄积进一步提升。其中到2025年，自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例不低于7.13%，森林覆盖率完成上级分解任务。

——水生态保护持续改善。到2035年，重点河湖水生态环境明显改善，实现“一泓清水永续北上”，重点地区水土流失得到有效治理，水土保持率达到90.11%。其中到2025年，水域空间保有量不低于167.29平方千米，新增水土流失治理面积200平方千米，水土保持率达到84.55%。

——城乡生态品质不断提升。到2035年，城乡生态质量不断提高，城市建成区绿地率、人均公园绿地面积稳步提高，魅力村庄建设持续推进。其中到2025年，城市建成区绿地率达到40.0%以上，人均公园绿地面积达到15平方米。

——矿山修复治理持续推进。到2035年，历史遗留矿山得到有效治理，已稳沉采煤塌陷地治理稳步推进。其中到2025年，已稳沉采煤塌陷地治理率达到100%，历史遗留矿山修复1185.99公顷。

——土地综合整治全面加强。到2035年，稳步推进土地综合整治，助力美丽宜居乡村建设，有序开展高标准农田建设，保障国家粮食安全。其中到2025年，新建高标准农田50万亩，提升改造29万亩。

——农业生态环境根本好转。到2035年，农业面源污染得到有效遏制，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率稳步提升。其中到2025年，耕地保有量不低于2025.67平方千米。

表2-1 规划指标体系表

| 序号 | 类型 | 指标名称 | 单位 | 规划基期年 | 规划近期目标年 | 规划目标年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 态 质 量 类 | 耕地保有量 | 平方千米 | / | ≥2025.67 | ≥2025.67 | 约束性 |
| 2 |  | 生态保护红线面积 | 平方千米 | / | ≥381.62 | ≥381.62 | 约束性 |
| 3 |  | 自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例 | % | 7.13 | ≥7.13 | ≥7.13 | 预期性 |
| 4 |  | 森林覆盖率 | % | 23.3 | 上级分解任务 | 上级分解任务 | 预期性 |
| 5 |  | 水域空间保有量 | 平方千米 | 228.43 | ≥228.43 | ≥228.43 | 预期性 |
| 6 |  | 水土保持率 | % | 82 | ≥84.55 | ≥90.11 | 预期性 |
| 7 |  | 城市建成区绿地率 | % | 41.1% | ≥40% | ≥43% | 预期性 |
| 8 | 修 复 治 理 类 | 新增水土流失治理面积 | 平方千米 | — | 200 | 550 | 预期性 |
| 9 |  | 历史遗留矿山生态修复土地面积 | 公顷 | — | 1185.99 | 1650 | 预期性 |
| 10 |  | 湿地修复治理面积 | 公顷 | — | 666.7 | 1500 | 预期性 |

# 第三章 生态修复布局

第一节 总体格局

从山东省国土空间生态修复总体格局来看，枣庄市位于山东省“两屏、三带、三原、一海”生态修复格局中的“一屏”、“一带”之间，即鲁中南山地丘陵战略性生态屏障、沿京杭运河生态带。依据枣庄市生态保护重要性评价、生态安全格局和生态问题诊断结果，遵循自然地理格局，面向生态修复2035年目标，结合枣庄市国土空间规划、枣庄市“十四五”自然资源保护和利用规划等，将枣庄市国土空间生态修复格局确定为：“一核、一带、两原、六心、多廊、多点”。

——“一核”，以东部丘陵生态涵养区为核心，突出生态防护功能，加强森林生态系统保护，加大生物多样性保护力度。合理发展生态农业和生态旅游业，合理开发资源等。

——“一带”，以沿京杭运河生态带为轴线，结合枣庄市地形地势特点，提高河流廊道生态流量，提升陆水交错带生态功能等。

——“两原”，以滕西平原、枣南平原为重点，处理好宜耕宜建区保护与发展的关系，加强高标准农田建设，改善农业生产环境质量，保障农田生态系统安全。

——“六心”，指枣庄市所辖薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市组团式布局，注重城市及城市周边生态保护及修复，因地制宜建设边缘地带生态缓冲带，融城市建设空间于山水田园。

——“多廊”，即北沙河、城河、新薛河、峄城大沙河和韩庄运河等河流以及山体廊道为骨架，以两岸护岸林建设、河道湿地建设为主要内容，形成多条蓝带绿带相间贯穿“枣庄”的生态廊道。

——“多点”，指多级生态节点，熊耳山景区为一级节点，红荷湿地、莲青山景区、柴胡店景区、冠世榴园景区、台儿庄景区为二级节点，其他生态景观资源聚集区为三级节点，联结节点形成网络化生态系统。

图3-1 枣庄市国土空间生态修复总体格局示意图

第二节 生态修复分区

以市域自然地理格局为基础，基于自然立地条件，突出生态服务 功能和生态胁迫问题，以重点流域、乡镇行政单元等为基础单元，将全市划分为四个生态修复分区。

#### 一、西北部矿山生态修复与土地综合治理区

土地总面积1072.90平方千米，占全市土地总面积的23.51%。包括滕州市中西部、薛城区北部，共17个镇（街道）。该区矿藏丰富矿山较多，是枣庄市采矿权、矿山及采煤塌陷地集中分布区域，同时，该区域地处滕西平原，地势平坦，农业条件相对较好。生态修复主导方向为对矿山及采矿塌陷地进行修复整治，推进区域内矿山及采煤塌陷地综合治理，实现土地综合高效利用；推进土地综合治理，强化农田保护林网建设，促进农产品高产稳产，实现生态环境改善与农民增收有机融合。

#### 二、东北部低山丘陵水土保持与水源涵养生态修复区

土地总面积1713.56平方千米，占全市土地总面积的37.55%。包括山亭区大部分、滕州市东部及市中区北部，共18个镇（街道）。该区地势起伏差别较大，是国家级和省级公益林集中分布区，市域内主要河流多发源于此，是枣庄市主要生态屏障区和生态环境最好的区域。生态修复主导方向为优化保护森林资源，强化水土流失综合治理，提升水土保持、水源涵养和生物多样性维护功能，加强自然保护地管理，加大河流源头功能保护区建设。

#### 三、中部生态廊道修复与人居环境提升区

土地总面积855.54平方千米，占全市土地总面积的18.75%。包括薛城区、峄城区、市中区中心城区在内，共计20个镇（街道）。该区地势中间高四周低，中间为凤凰绿道片区。生态修复主导方向为推进重要生态廊道和网络构建，增强城镇内外河湖水系、道路、绿地的连通性，形成蓝绿交织、亲近自然的生态网络；科学规划公园绿地布点，稳步提高城市建成区绿地率及人均公园绿地面积，改善人居环境。

#### 四、南部土地综合整治与运河湿地生态修复区

土地总面积921.55平方千米，占全市土地总面积的20.19%。包括台儿庄区全域、峄城南部、薛城南部，共10个镇（街道）。该区位于南四湖下游韩庄运河流域，地势平坦，湿地较多，生态系统较稳定。生态修复主导方向为实施土地综合整治，推进耕地集中连片化，提高土地集约利用水平；推进大运河沿岸湿地生态系统修复，加强大运河沿岸防护林体系建设，实行退田还湖、退养还滩、植被修复等措施，恢复湿地生态功能。

表3-1 枣庄市国土空间生态修复分区表

| 序号 | 生态修复分区名称 | 面积(平方千米) | 涉及区域 |  | 涉及乡镇个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北部矿山生态修复与土地综合治理区 | 1072.9 | 滕州市 | 鲍沟镇、北辛街道、滨湖镇、柴胡店镇、大坞镇、官桥镇、洪绪镇、级索镇、姜屯镇、荆河街道、龙泉街道、南沙河镇、善南街道、张汪镇、西岗镇 | 17 |
|  |  |  | 薛城区 | 陶庄镇、邹坞镇 |  |
| 2 | 东北部低山丘陵水土保持与水源涵养生态修复区 | 1713.56 | 山亭区 | 北庄镇、城头镇、店子镇、冯卯镇、凫城镇、桑村镇、山城街道、水泉镇、西集镇、徐庄镇 | 18 |
|  |  |  | 市中区 | 孟庄镇、齐村镇 |  |
|  |  |  | 滕州市 | 东郭镇、东沙河街道、界河镇、龙阳镇、木石镇、羊庄镇 |  |
| 3 | 中部生态廊道修复与人居环境提升区 | 855.54 | 市中区 | 光明路街道、垎塔埠街道、矿区街道、龙山街道、文化路街道、税郭镇、西王庄镇、永安镇、中心街道 | 20 |
|  |  |  | 薛城区 | 常庄街道、巨山街道、临城街道、沙沟镇、兴城街道、兴仁街道、张范街道 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 峨山镇、榴园镇、坛山街道、吴林街道 |  |
| 4 | 南部土地综合整治与运河湿地生态修复区 | 921.55 | 台儿庄区 | 运河街道、涧头集镇、马兰屯镇、泥沟镇、邳庄镇、张山子镇 | 10 |
|  |  |  | 薛城区 | 周营镇 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 底阁镇、古邵镇、阴平镇 |  |

图3-2 枣庄市国土空间生态修复分区图

第三节 生态修复重点区域

从山东省国土空间生态修复规划重点区域来看，枣庄市位于大运河沿线生态修复重点区，北接鲁中南山地丘陵生态修复重点区，西邻鲁西南采煤塌陷地治理重点区，属于生态修复规划的重点区域。

落实省国土空间生态修复规划确定的重点区域，以全市生态保护红线、生态保护网络构建中的基础生态屏障、核心源地和重要生态廊道、关键生态节点，以及对市域生态安全有重大影响的关键地区（重要山脉、河流、湖泊、河口，跨市共用水域空间等）为基础，结合全市问题识别中迫切修复的区域，划定枣庄市生态修复重点区域。

#### 一、矿山生态治理重点区

枣庄市矿山生态治理重点区土地面积288.69平方千米，主要包括滕州市西部、薛城区东部等地，共涉及22个乡镇。该区地形以平原为主，矿产资源丰富，是矿山集中开采区。开展历史遗留矿山和采煤塌陷地治理，采取自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用等方式，对矿山开采造成的山体破损、地貌景观破坏、植被破坏等进行生态修复，引导采煤塌陷地发展生态观光、科普教育、休闲娱乐等特色产业，提升生态环境质量。

#### 二、水生态恢复治理重点区

枣庄市湿地生态恢复重点区土地面积177.69平方千米，主要位于滕州市东部微山湖和独山湖沿岸、台儿庄区运河沿岸，涉及滨湖镇、级索镇等43个镇街，其地势平坦、水资源丰富、湿地较多。该区主要以滕州滨湖、薛城蟠龙河、台儿庄运河等沿湖沿河流域的湿地公园为主，开展湿地生态修复。加强湿地和陆生植被恢复、岸线防护建设和动物栖息地保护，逐步恢复湿地生态功能，提升国家湿地公园建设水平。

#### 三、森林生态修复重点区

枣庄市森林生态修复重点区土地面积470.45平方千米，主要位于山亭区和峄城区等，涉及北庄镇、徐庄镇等28个镇街，其地势较高、森林资源富集、水源地密集、生物多样性丰富。该区主要开展以泰沂山脉为重点的枣庄市森林公园、自然保护区建设，加强森林资源保护保育，提高森林质量；科学实施森林质量精准提升，提高中龄林和乔木林占比；强化生产建设活动水土保持监督管理，全面预防水土流失；开展宜林荒山（地）绿化，营造水土保持林、水源涵养林，全面提升水土保持、水源涵养和生物多样性维护功能。

#### 四、水土流失治理重点区

枣庄市水土流失治理重点区土地面积255.49平方千米，主要位于山亭区南部、滕州市北部和东南部，涉及西集镇、凫城镇等13个镇街，其多沿河流或水源地分布，且地势较高、地形崎岖，水土流失较严重、危害较大。以沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区和尼山南麓省级水土流失重点治理区为核心，因地制宜、分类施策，科学推进重点治理区水土流失综合治理。重点在山丘区以小流域为单元，加强自然修复和治理保护，加强坡耕地水土流失综合治理，将25度以上坡耕地逐步退耕还林还草，大力营造水土保持林和水源涵养林，减少土壤侵蚀，保持水土。

#### 五、土地综合整治重点区

枣庄市土地综合整治重点区土地面积756.83平方千米，该区乡村耕地碎片化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题突出。以全域土地综合整治为主攻方向，对未利用、碎片化土地进行综合整治，合理布局永久基本农田，建设生态良田，改善农田及周边生态环境；整体推进农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化国土空间格局，节约集约高效利用自然资源；大力推进高标准农田建设，形成集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。

表3-2 枣庄市国土空间生态修复重点区域

| 序号 | 区域名称 | 面积(平方千米) | 涉及区域 |  | 涉及乡镇个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山生态治理重点区 | 288.69 | 滕州市 | 西岗镇、滨湖镇、大坞镇、级索镇、姜屯镇、鲍沟镇、南沙河镇 | 22 |
|  |  |  | 薛城区 | 沙沟镇、兴城街道、张范街道、巨山街道、陶庄镇、邹坞镇 |  |
|  |  |  | 市中区 | 永安镇、税郭镇、光明路街道、西王庄镇 |  |
|  |  |  | 台儿庄区 | 泥沟镇 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 榴园镇、底阁镇、峨山镇、坛山街道 |  |
| 2 | 湿地生态恢复重点区 | 177.69 | 市中区 | 孟庄镇、税郭镇、西王庄镇、光明街道、永安镇 | 43 |
|  |  |  | 薛城区 | 沙沟镇、周营镇、陶庄镇、临城街道、兴仁街道、兴城街道、邹坞镇、常庄街道 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 古邵镇、坛山街道、吴林街道、榴园镇、阴平镇 |  |
|  |  |  | 台儿庄区 | 运河街道、涧头集镇、张山子镇、马兰屯镇、邳庄镇 |  |
|  |  |  | 滕州市 | 滨湖镇、大坞镇、界河镇、级索镇、姜屯镇、西岗镇、洪绪镇、荆河街道、东沙河街道、东郭镇、木石镇、官桥镇、柴胡店镇、羊庄镇 |  |
|  |  |  | 山亭区 | 山城街道、店子镇、北庄镇、冯卯镇、徐庄镇、城头镇 |  |
| 3 | 森林生态修复重点区 | 470.45 | 市中区 | 永安镇、光明路街道、齐村镇、西王集镇、 | 28 |
|  |  |  | 滕州市 | 柴胡店镇、东郭镇 |  |
|  |  |  | 薛城区 | 陶庄镇、邹坞镇、兴城街道、张范街道 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 榴园镇、坛山街道、阴平镇、吴林街道、峨山镇 |  |
|  |  |  | 台儿庄区 | 张山子镇、涧头集镇 |  |
|  |  |  | 山亭区 | 北庄镇、徐庄镇、凫城镇、水泉镇、店子镇、冯卯镇 |  |
| 4 | 水土流失治理重点区 | 255.49 | 山亭区 | 西集镇、北庄镇、凫城镇、徐庄镇、山城街道 | 13 |
|  |  |  | 市中区 | 齐村镇、孟庄镇 |  |
|  |  |  | 台儿庄区 | 张山子镇 |  |
|  |  |  | 滕州市 | 东郭镇、界河镇、大坞镇 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 榴园镇、阴平镇 |  |
| 5 | 土地综合整治重点区 | 756.83 | 山亭区 | 徐庄镇、凫城镇 | 6 |
|  |  |  | 台儿庄区 | 涧头集镇、张山子镇、马兰屯镇 |  |
|  |  |  | 峄城区 | 峨山镇 |  |

# 第四章 规划实施安排

第一节 生态修复对策

优化区域生态系统格局，统筹山水林田湖草沙系统治理，保障区域生态系统安全，形成符合主体功能定位的空间开发保护新格局，城乡建设空间体系更加平衡适宜，城镇空间、生态空间、农业空间优化提升。

### 一、生态空间生态修复

#### （一）加快废弃矿山综合治理，恢复区域生态环境

针对矿区矿产资源开发利用造成的地质环境破坏和土地损毁等问题，按照国土空间用途管制要求，遵照宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜建则建的原则，创新治理理念，加快推进破损山体环境治理和修复工程，采取地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现、生物多样性重组等措施，恢复和提升矿区生态功能，实现资源可持续利用。以滕州市为重点，推进采煤塌陷地综合治理，恢复改善塌陷地生态环境，消除地质灾害隐患、减少水土流失、降低矿山环境破坏对周边区域性生态安全影响。

#### （二）开展水系生态环境保护与修复，提升水生态系统质量

以确保南水北调东线工程水质安全和生态安全为导向，建立水生态保护红线管理制度，整治修复韩庄运河、伊家河、薛城大沙河、十字河、辛庄支流、蒋集河等10余条重点河流生态环境，着力提升生态系统质量和稳定性。大力开展河道疏浚，清理河道及河岸垃圾，建设污水处理设施；新建河流两岸沿河道路，两侧堤防护岸，巡河路，安全防护栏、新增污水管网并进行植被恢复，实现两岸生态防护；推进排水渠清淤整治，对局部渠段进行浆砌石护坡整治，对沿线进行绿化改造，提升区域协调性。

针对全市不符合设置条件的违法入河排污口进行迁移、封堵、取缔；水库开展增容、清淤、护岸、水体污染治理等工程，改善水库水质；针对流域河道淤塞，沿河两岸河堤崩塌以及河岸裸露地表进行治理，将裸露地表进行复绿，改善水生态环境，提升水生态系统质量。

#### （三）科学推进水土流失综合治理，提高水土保持率

全面评估水土流失治理成效，科学划分治理单元，精准确定重点治理区域，高标准实施水土保持工程。山丘区重点开展国家级、省级水土保持治理工程，推动集中连片治理，提高建设标准，突出治理特色，降低侵蚀强度，减少水土流失面积。滨湖沿运平原区重点开展水土流失综合治理，恢复河湖基本功能，改善生产生活环境。实施治理区提质增效，补短板、强弱项，打造水土保持特色产业综合体，推动“绿水青山”转化为“金山银山”。强化制度创新、政策支持，统筹流域水系整治、污水垃圾处理、人居环境改善、生态产业发展，协同推进水土流失治理，整村、整镇（街）、整区（市）一体化推进水土流失治理。以小流域为单元，以山青、水净、村美、民富为目标，打造精品工程、示范工程。

#### （四）加强湿地保护和修复，保护生物多样性

坚持自然恢复与人工修复相结合的方式，对集中连片、功能退化的自然湿地进行修复和综合整治，优先修复国家级和省级重要湿地。以滕州滨湖、薛城蟠龙河、台儿庄运河国家湿地公园等沿微山湖、沿运河流域区域为重点，全面提高湿地保护管理和综合利用水平，大力开展湿地生态功能修复，通过污染清理、地形地貌修复、自然湿地岸线维护、河湖水系连通、植被恢复、野生动物栖息地恢复、拆除围网和湿地有害生物防治等措施，稳定湿地生态系统，提高生态多样性，着力打造“湿地之乡”。同时，强化湿地资源监督管理和湿地保护技术研究。

#### （五）实施森林改造与质量提升，全面提升森林生态质量

积极推进森林抚育经营，增加森林碳汇。以枣庄市东北部山亭区森林生态系统为重点，大力开展中幼林抚育、退化低效林修复，进一步调整和优化树种结构，结合立地条件，改善林相景观，科学采取更替、补植、抚育、封育等四种改造方式，开展荒山造林、低效林改造项目，促进森林生态系统正向演替。

以培育材质优良、景观优美、效益显著、前景广阔的珍贵、彩叶用材树种资源为抓手，致力促进林业高质量发展，推动建设高等级、高品质森林，深入开展重点区域森林“四化”建设。采取砍杂、割灌林地清理，更替改造优先选择在火烧迹地、疏林地、遭受森林火灾、严重病虫害的林地，砍除火烧枯木，补种树种并施肥，精准提升森林质量。

### 二、农业空间生态修复

#### （一）推进土地综合整治，改善农业生态功能

实施全域土地综合整治，以镇街为基本实施单元，实施全要素土地综合整治，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，因地制宜，提高土地集约节约利用水平，优化生产、生活、生态空间格局。探索“土地整治+”创新模式，统筹各类涉农项目和社会资金，实现“土地功能腾挪、城乡面貌更新、群众居住环境改善”有机结合的“1+N”综合效应。

#### （二）稳步推进高标准农田建设，提高农业效率产量

贯彻落实“藏粮于地”战略，大力实施高标准农田建设项目，根据自然资源禀赋、农业生产特征及生产主要障碍因素，因地制宜确定建设重点与内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程，对农田水利基础设施进行提升和改造，对生产力低下的农田进行土地整治，完善农田灌排和交通设施，合理规整零碎田块，有效改善、提高耕地质量和土壤生态环境，完善农田林网，建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，努力实现农田“地平整、土肥沃、旱能浇、涝能排、路相通、林成网”，显著增强农田防灾减灾、抗御风险的能力，实现农业生产与生态保护相协调，提升农业可持续发展能力。

规划重点支持山东省粮食产能大县滕州市创建高标准农田整县推进示范县，把滕州市创建成为全省高标准农田建设示范区样板田。

#### （三）实施农村人居环境综合整治，改善农村生态样貌

推进生活污水治理、农村生活垃圾整治等专项工程，加快推进村庄清洁能源行动。新建污水处理设施，实现雨污分流，加快河沟池塘清淤和生态化治理。开展农村低收入群体危房改造，保障农村困难群众住房安全。拆除农村违章搭建、破旧损坏的建筑。启动实施村庄基础设施建设工程，推动基础设施向乡村延伸，公共服务向乡村覆盖，对村落空间进行整体美化、净化、亮化、绿化，着重加强村内道路、公共空间、庭院空间的景观提升和绿化改造，改善农村生态样貌。全面改善农村水、电、路、气、房、讯、物流等条件，逐步实现城乡“路网、水网、管网、气网、互联网”一体化。稳步推进美丽宜居乡村建设，持续改善农村人居环境，实现美丽乡村建设全域覆盖。

### 三、城镇空间生态修复

持续深化“规模增绿、均衡布绿、见缝插绿、垂直挂绿”造林绿化行动，充分利用现有城市资源，全域实施公园城市建设，着力推进城市绿荫行动、街角空闲地绿地满铺、绿地彩化工程和全域立体绿化，按照居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，构建多层次城市公园体系，加强城郊绿地、绿化隔离地及城市绿色生态屏障等建设。实施西城区水系水环境治理工程，创建国家生态园林城市。因地制宜建设地下综合管廊，推进海绵城市建设，打造生态、安全、可持续的城市水循环系统。实施城市河湖生态修复工程，系统开展城市江河、湖泊、湿地等治理和修复，高标准推进城市水网、河湖生态缓冲带建设，恢复河湖水系连通性和流动性，构建生态蓝道。

持续实施城市有机更新，依托市场化手段，加快推进城镇老旧小区、老旧街区和城中村改造，提升城市居住品质。加强应急物资储备，加快建设应急基础设施、避险设施，全面提升城市抵御重大灾害、突发事件能力，建设韧性城市。树立全周期管理理念，推动城市治理科学化、精细化、智能化，满足群众多样化需求。以更高标准推进市域综合整治，开展绿化亮化美化提升行动，持续打造一批环境整治示范片区和整治样板道路。

### 四、三类空间相邻或冲突区域生态修复

重点针对三类空间相邻区域，耕地、园地、林地、湿地等相互交错问题，对不符合自然地理格局和水资源受限的利用方式，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”的原则逐步进行调整和修复，同时，针对冲突区域，因地制宜建设边缘地带生态缓冲带，在问题突出区域，根据实际需要建设边缘地带、过渡带或生态隔离带，减缓城镇空间、农业空间对生态空间的侵占，保护生态空间，充分发挥生态功能。

### 五、重要生态廊道和生态网络构建

加快构建生态廊道体系，优化生态网络格局，以水系、山体、重要动植物栖息和迁徙路线、重要交通水利等基础设施为脉络，推进重要生态廊道和网络构建，着力提升重要生态功能区自然保护地连通性，提高生物多样性。重点推进国家级、省级森林自然公园、地质自然公园、湿地自然公园之间生物连通廊道构建以及重要野生动植物能量通道建设，积极推进廊道内重要保护区、森林自然公园、湿地自然公园重要生态系统保育保护，大力开展廊道内低质低效林森林质量提升工程、退耕还林工程、小流域水土流失综合治理工程、废弃矿山生态修复治理工程和农田生态治理工程。加强廊道内外来物种管控，增强本土物种培育栽植，提升外来有害物种入侵抵御能力。对于公路经过的地区，可通过建设人工廊桥、隧道、涵洞等设施，方便野生动物安全通过；对于农林种植地带，可通过退耕还林、人工建设绿化带等方式，为野生动物提供安全隐蔽的通道。

第二节 项目安排

坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，基于国土空间生态修复格局，针对主要生态环境问题，注重自然地理单元的连续性、完整性，聚焦生态修复重点区域，深入贯彻实施“山水林田大会战”，根据《山东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》、《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关规划，并与枣庄市生态环境局、农业农村局、城乡水务局等部门相关规划进行衔接，最终明确《枣庄市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》生态修复重点工程部署如下：

### 一、矿山生态修复项目

#### （一）实施范围

矿山生态修复项目实施范围为枣庄市各区（市）。

#### （二）预期目标

实施矿山生态修复项目，以改善矿山生态环境为目标，科学制定修复计划，精准修复，按照减存量、控增量的原则，久久为功，持续推进，促进区域矿山环境持续改善。

#### （三）重点任务

##### 1、采煤塌陷地综合治理

遵循“科学规划、因地制宜、综合治理、耕地保护优先”的原则，按照常规治理、边采边治、产业治理、生态修复、注浆治理等模式，综合采煤塌陷区深度、周围环境和地表、地理等实际，探索植树种草、建设水库与生态湿地等方式，推进采煤塌陷地综合治理，提升生态环境质量。

##### 2、历史遗留矿山生态修复

开展历史遗留矿山图斑核查，因地制宜、“一矿一策”确定修复治理方式，主要采取自然恢复、地形地貌重塑、土地复垦利用、植被恢复等方式，消除视觉污染，提升自然生态功能。

专栏1 矿山生态修复项目

1、采煤塌陷地治理工程 涉及滕州市、薛城区、峄城区，以滕州市为重点。规划实施完成西岗镇南王庄、柴里片区采煤塌陷地治理项目等采煤塌陷地治理工程。

2、历史遗留矿山生态修复工程 涉及滕州市、薛城区、市中区、峄城区、山亭区和台儿庄区。规划实施鲁南胶东低山丘陵区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（枣庄市）等，到2025年，全市完成历史遗留矿山生态修复1185.99公顷；到2030年，全市累计完成历史遗留矿山生态修复1417.31公顷；到2035年，全市全面完成历史遗留矿山生态修复1650公顷。

### 二、国土绿化提升项目

#### （一）实施范围

国土绿化提升项目实施范围为枣庄市各区（市）。

#### （二）预期目标

持续推进“绿满城乡•美丽枣庄”国土绿化行动，落实上级“碳达峰、碳中和”要求，实施科学绿化，持续增强森林碳汇能力，以提升森林生态功能和水源涵养能力，减少水土流失，保护生物多样性为目标，扎实开展荒山绿化、低效林改造、农田林网完善、生态廊道建设、乡村绿化美化、林业有害生物防治等工程，以泰沂山脉低山丘陵重点生态区域保护建设为重点区域，筑牢绿色生态根基，强化自然生态修复和改善。

#### （三）重点任务

##### 1、国土绿化工程

实施荒山绿化。坚持荒山绿化重点突破，以环城绿道沿线可视山头为重点，按照“适地适树、宜林则林、宜果则果”原则，把公园范围内、绿道两侧可视山头打造成荒山绿化彩化示范工程，带动其他区域荒山绿化彩化。

完善农田林网。合理安排林网区域，精准落实林网空间，统筹考虑道路、河流、沟渠、农田、村镇综合治理。在树种选择上，优先选用深根系、窄冠幅树种。工程建设以发挥林网防护作用、改善农田生态环境为主要目的，同时兼顾大径材培育，显著增强农田防灾减灾、抗御风险的能力，有效改善生产条件。

乡村绿化美化。按照“环村有绿带、道路有绿网、街心有绿地、广场有绿荫”的“四有”标准，以村内绿地、街道绿化和环村林带建设为重点，见缝插绿，增加绿量。加快推进村居（社区）的院落、墙体、阳台等立体绿化，积极组织开展全民义务植树活动，大力开展森林镇村、绿色美丽庭院创建活动，进一步打造形成“生产美、生活美、生态美”的新时代乡村面貌。

##### 2、森林质量提升工程

低效林改造。积极推进森林抚育经营、混交林培育等措施，开展中幼林抚育、退化林修复、珍贵树种和大径材培育，优化抱犊崮、叮当山-斗山-长鱼山-蝎子山、屋山-郭山-榴园-仙人洞等区域林地结构，实施改造青石崖、龙山-虎山、吴山-鱼山等区域单一纯林、残次林或景观较差的林地，修复南北平原区农田、道路、水系防护林网，大力推进25度坡丘陵退耕还果还林，进一步调整和优化树种结构，促进培育健康稳定优质高效的森林生态系统，加快提高森林质量，改善森林景观，增强森林固碳能力。

林业有害生物防治。强化森林生态安全维护，加大美国白蛾防治力度和松材线虫病防控力度，切实增强森林抵抗自然灾害、病虫害能力，全力打造健康优质、系统稳定、生物多样性丰富的森林生态系统。

##### 3、生态廊道建设工程

开展环城绿色生态廊道、河流生态廊道和道路沿线生态廊道建设。持续建设提升环城绿道，努力建设完善人行步道、休闲驿站、标识系统等基础服务设施，推进智慧绿道建设，拓展绿道服务功能。积极建设河流生态林带、道路沿线林带等绿色生态廊道，以优良乡土树种为主，构建乔灌结合、疏密适当的生态防护林带，在不占用耕地的前提下科学合理设置防护林带宽度，努力构筑集中连片的全民共享森林生态圈，逐步实现四季有绿、三季有花的效果。

专栏2 国土绿化提升项目

1、荒山造林工程 涉及枣庄市各区（市）。到2025年，规划完成荒山绿化彩化3.5万亩。强化抚育管理，实行封山育林，抓好新造林幼林抚育，3年内完成枣庄环城国家生态公园内主要山头封山育林，5年内完成主要道路两侧可视山头的封山育林，不断提升森林质量。

2、低效林抚育修复工程 涉及枣庄市全市各区（市），以山亭区为重点。到2025年，规划实施森林抚育5万亩，完成造林绿化1万亩。

3、林业有害生物防治工程。 涉及枣庄市各区（市），规划开展林业有害生物防治全域松材线虫病防治工程、美国白蛾防治工程等。

4、生态廊道建设工程 涉及枣庄市各区（市），以台儿庄区为重点。规划开展环城绿色生态廊道建设工程、河流生态廊道建设工程、S234沂台线南延绿色廊道建设项目、台儿庄区大运河国家文化公园风景旅游大道、台儿庄区运河北堤路廊道提升工程等。

5、凤凰绿道片区建设提升工程 涉及薛城区、市中区。重点规划建设“再塑一环、打通五廊、支线加强、步道覆网”的绿道网络体系，“一环三花、五林四谷、八园八景”的绿色生态系统，“多点驿站、配套设施”的综合服务体系，努力打造以绿道为纽带，融农商文体旅多种产业业态为一体的枣庄城市生态高地、绿色活力片区、城市中心公园。

6、探索森林碳汇交易项目 涉及枣庄市各区（市），以山亭区为重点。落实上级“碳达峰、碳中和”要求，持续增加森林蓄积，增强森林植被和森林土壤碳汇能力。探索开展全市森林碳汇储量评估、潜力评价和森林碳汇交易等项目。

7、农田林网完善工程 涉及全市各区（市），以峄城区、台儿庄区为重点。 规划期间预计将增加和改善农田林网防护面积50万亩以上，建成后，区域内受防护农田面积比例一般不低于90%。

8、乡村绿化美化工程 涉及全市各区（市）。按照“环村有绿带、道路有绿网、街心有绿地、广场有绿荫”的“四有”标准，以村内绿地、街道绿化和环村林带建设为重点，见缝插绿，增加绿量。加快推进村居（社区）的院落、墙体、阳台等立体绿化，积极组织开展全民义务植树活动，大力开展森林镇村、绿色美丽庭院创建活动，进一步打造形成“生产美、生活美、生态美”的新时代乡村面貌。

### 三、国土空间土地综合整治项目

#### （一）实施范围

全域土地综合整治工程主要实施范围为全域土地综合整治试点区域；高标准农田主要实施范围为枣庄市各区（市）。

#### （二）预期目标

聚焦全市农田生态系统质量和农村生态环境提升，开展全域土地综合整治和高标准农田建设，落实最严格的耕地保护制度，提升农田生态质量，促进乡村国土空间格局优化，助力乡村振兴。

#### （三）重点任务

##### 1、土地综合整治

以全域土地综合整治试点区域为重点，统筹实施农用地整理、农村建设用地整理、工矿用地治理，优化“三生”空间布局，保护修复自然生态环境。

##### 2、高标准农田建设

通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现小田并大田，促进田块规模适度、集中连片、推进农田宜机化建设。通过培肥改良，着力提高耕地内在质量和产出能力。通过田间灌排设施配套，推进高效节水灌溉等，实现旱涝保收。

专题3 国土空间土地综合整治项目

1、全域土地综合整治项目 规划重点实施全域土地综合整治试点项目。规划期内，对有条件乡镇开展全域土地综合整治。

2、高标准农田建设项目 涉及全市各区（市），以滕州市、薛城区、台儿庄区为重点。到2025年，规划完成新建高标准农田50万亩、改造提升29万亩。

### 四、水生态保护与修复项目

#### （一）实施范围

水生态保护与修复项目实施范围为枣庄市各区（市）。

#### （二）预期目标

开展水生态保护与修复项目，以提升行洪能力，减少水土流失，保护生物多样性为目标，加强水生态环境综合治理，逐步构建起功能完善的生态系统。

#### （三）重点任务

##### 1、重要河湖综合治理与生态修复

强化河流湿地水质安全和生态安全，加强河道疏浚、生物护岸、污染控制、小流域治理、沿线生态环境治理。全面开展流域侵占水域岸线行为排查整治，全面整治现有侵占水域岸线行为，清理岸线周边垃圾，整治岸线，对市域内主要河段开展景观提质。各区（市）编制“一河一策”方案，开展美丽幸福河湖建设，全面落实“河长制”“湖长制”，推动河湖“清四乱”常态化规范化。着力解决河湖突出问题，全面构建“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖水生态环境。

##### 2、水土流失综合治理

在充分考虑水土流失重点治理区域的重要性及其水土保持需求上，按照全市水土流失总体布局，结合国家、省级治理任务，重点安排革命老区小流域综合治理工程、坡耕地水土流失综合治理工程、水系水土保持治理工程。

专题4 水生态保护与修复项目

1、重要河湖综合治理与生态修复 涉及全市各区（市）。规划重点开展凤凰山系片区水库（塘坝）综合整治工程、山亭区十字河生态治理与修复工程、薛城区杏峪水生态保护与修复工程、枣庄市西城区水系水环境治理工程、三湾里薛河古韵等河道综合治理工程。

2、水土流失综合治理工程 涉及全市各区（市）。规划开展水土流失重点治理工程、水土流失其他治理工程、水土流失重点预防工程、水土流失其他预防工程等。

3、农村水系综合整治工程 涉及薛城区、山亭区。规划开展山亭区农村河湖水系综合整治工程、枣庄高新区农村水系综合整治工程。

4、美丽河湖建设工程 规划实施薛城区美丽河湖建设工程，论证规划全市6座大中型水库、12条设立市级河长的河流和南四湖枣庄段美丽河湖建设工程，论证规划50平方公里以上的河流市级美丽河湖建设工程。

### 五、城乡人居环境综合整治项目

#### （一）实施范围

城乡人居环境综合整治项目实施范围主要为中心城区。

#### （二）预期目标

充分利用现有城市资源，全域实施公园城市建设，着力推进城市绿荫行动、街角空闲地绿地满铺、绿地彩化工程和全域立体绿化，按照居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，构建多层次城市公园体系，加强城郊绿地、绿化隔离地及城市绿色生态屏障等建设。

#### （三）重点任务

推进城镇、村庄绿化美化，充分挖掘城镇村庄的闲散空间，见缝植绿，开展“万村植万树”活动，绿化建设做到乔、灌、花、草等合理配置。开展“美丽庭院”创建行动，连片打造美丽乡村，让良好乡村生态成为乡村振兴的支撑点。

专题5 城乡人居环境综合整治项目

1、城镇村庄绿化美化工程 涉及全市各区（市），规划实施全域国家森林城市建设工程、城镇村庄绿化美化工程、“万村植万树”工程、“美丽庭院”建设工程等。

2、城市公园建设工程 涉及全市各区（市），规划实施凤鸣湖公园、龙潭公园升级改造工程，抓好凤凰山公园、袁寨山风景区、张山体育公园改造提升工程，因地制宜建设一批山体公园、口袋公园、生态街巷。

### 六、自然保护地保护与修复项目

#### （一）实施范围

自然保护地保护与修复项目实施范围为枣庄市各区（市）。

#### （二）预期目标

通过开展自然保护地保护与修复项目，改善本区域生态环境，完善枣庄中心城市功能布局，创建园林、生态、宜居城市，提升城市品位，绘就“一城山水满城绿”的锦绣画卷，促进人与自然和谐共生，不断满足人民对优美生态环境的需要，提升枣庄的生态价值，引领区域高质量可持续发展。

#### （三）重点任务

##### 1、重要湿地生态修复

坚持自然恢复与人工修复相结合的方式，在完成耕地保护任务的前提下，通过退耕还湿、退养还滩、生态补水等措施，恢复原有湿地。推进红荷湿地、运河湿地等湿地公园建设，提高湿地保护管理和综合利用水平，稳定湿地生态系统。对功能退化的自然湿地，通过清淤疏浚、地形地貌修复、自然湿地岸线维护、河湖水系连通、水生植被恢复、栖息地营造和外来入侵物种防控等手段，逐步恢复湿地生态功能。开展人工湿地生态恢复与综合治理，提高湿地水体净化能力，改善湿地动植物生境。

##### 2、自然保护地体系建设

自然保护区保护管理能力提升。完成对整合优化后的抱犊崮省级自然保护区重新勘定边界、设立界碑界桩，绘制边界地形图，开展自然保护区总体规划编制工作，实施自然保护区重点物种和生物多样性保护，开展重要栖息地恢复和关键生境保护。提升自然保护区监测水平，推进自然保护区“空天地一体化”监测，加强自然保护区基础设施和科研宣教设施建设，提升管护巡护能力。

自然公园生态服务功能提升。完成自然公园整合优化，加强生态服务设施建设，做好蟠龙河国家湿地自然公园、九龙湾国家湿地自然公园、税郭沙河湿地自然公园等主城区类公园周边空间的开发利用，将生态功能辐射出去；保持滨湖国家湿地自然公园、熊耳山国家地质自然公园等郊野生态类公园生态格局，在不破坏生态的前提下，适当增加旅游度假内容，在公园周边村镇合理规划、开发配套旅游便民服务设施，提升生态产品供给能力。

##### 3、生物多样性保护

重点保护野生动物保护。重点对丹顶鹤、白鹳、白鹤、大鸨等野生动植物开展抢救性保护。实施野外种群保护和栖息地生境修复，完善野生动植物保护体系建设。

资源调查监测和疫源疫病防控。开展以县域为单位的野生动植物资源本底调查试点工作，按照省厅统一部署，开展陆生野生动植物资源调查，摸清我市陆生野生动植物数量、种类、分布，完善野生动物疫源疫病监测信息平台建设。

专题6 自然保护地保护与修复项目

1、重要湿地生态修复工程 涉及薛城区、滕州市、台儿庄区。到2025年，规划开展蟠龙河国家湿地自然公园湿地保护与恢复工程、滕州市滨湖国家湿地公园湿地保护与恢复工程、台儿庄运河国家湿地公园湿地保护与恢复工程等，力争完成湿地修复面积10000亩。

2、自然保护地体系建设工程 涉及全市各区（市）。规划开展自然保护区保护管理能力提升工程、自然公园生态服务功能提升工程。

3、生物多样性保护工程 涉及全市各区（市）。规划开展重点保护野生动物保护、资源调查监测和疫源疫病防控。

# 第五章 效益分析与环境影响评价

第一节 效益分析

#### 一、生态效益

筑牢生态安全屏障。通过分区实施全市国土空间生态修复，提升生态安全屏障功能，维护全市生态安全。通过建设西北部矿山生态修复与土地综合治理区、东北部低山丘陵水土保持与水源涵养生态修复区、中部生态廊道修复与人居环境提升区、南部土地综合整治与运河湿地生态修复区四大生态修复区，构建“一核、一带、两原、六心、多廊、多点”生态修复格局，筑牢生态安全屏障。

提升生态调节功能。通过开展矿山生态修复项目、国土绿化提升项目、国土空间土地综合整治项目、水生态保护与修复项目、城乡人居环境综合整治项目和自然保护地保护与修复项目，提升生态系统质量和稳定性。通过恢复生态功能，保护修复核心生态要素，增加地表植被，充分开发生态调节服务产品，促进水土保持、水源涵养、空气净化、气候调节、生物多样性维护、固碳释氧等一系列生态服务功能的提升。

彰显山水城市品质。通过森林、山体及水系廊道修复，恢复植被生态群落，保障生态系统稳定性，构建完善的生态体系。通过实施湿地生态修复工程、水生态修复及水安全综合保障重点工程等，河湖生态系统质量得到明显提升，水生态水环境全面改善。通过实施土地综合整治项目、城乡人居环境综合整治项目，全面塑造高品质城乡人居环境。

#### 二、经济效益

带动经济稳定增长。通过生态修复重点工程和重点项目的实施，区域自然资源得到修复和有效开发利用，不仅能为经济社会发展提供大量的资源储备，也可为经济持续、健康、高质量发展夯实基础，注入新的活力，有效促进产业结构调整和产业链升级。

提升生态产品价值。通过开展国土绿化和森林质量提升、土地综合整治、高标准农田建设，提高生态产品品质和价值，促进农民增收。实施湿地、河流流域生态修复，提升流域生境质量，对产业发展起到积极推动作用。

推进经济绿色发展。通过一批重点工程的实施，增加生态产品的产出，拓展生态产品价值实现路径，培强做大一批农业和林业产业龙头企业，为经济社会绿色发展注入强大动能和活力。通过开展全域土地综合整治试点，探索创新“土地整治+”模式，助力乡村振兴，提高城乡居民生产生活质量。

#### 三、社会效益

人居环境明显改善。规划实施逐步推进，生态系统服务功能逐步发挥效力，人居环境明显提升。区内各类环境问题得到有效控制，生态景观全面优化，人居环境及居民幸福指数得到显著提升。

实现人与自然和谐发展。生态修复工程的实施，有利于打造绿色人居环境，树牢尊重自然、保护自然理念，营造生态优先、绿色发展的良好氛围，引导和鼓励群众在生产生活中形成保护生态的良好习惯，在感受生产生活方式转变、生活环境及生活水平改善的基础上，自觉守护绿水青山，共同建设生态文明，实现人与自然和谐发展。

第二节 环境影响评价

#### 一、规划概述

本次规划适用范围为枣庄市所辖行政区域，规划期限为2021-2035年，规划细化落实省国土空间生态修复规划目标任务，有序构建枣庄市国土空间生态修复格局，统筹部署国土空间生态修复重点区域和重点工程，统筹安排国土空间生态修复工作，明确国土空间生态修复保障措施。主要目标和指标的确定充分考虑了枣庄市的实际情况，符合枣庄市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要及相关规划的要求。从总体看，规划与枣庄市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要保持一致，并与相关规划相衔接。

#### 二、与相关规划的衔接

《规划》充分与《山东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》衔接，落实省国土空间生态修复规划目标任务和要求，传导落实约束性指标，以省国土空间生态修复分区和重点区域为指引，聚焦全市生态修复需求，划分国土空间生态修复分区和重点区域。

《规划》充分与《枣庄市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》衔接，落实生态修复相关要求，为枣庄市国民经济和社会发展提供生态安全支撑。

《规划》充分与《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，落实枣庄市国土空间总体规划的生态修复目标任务、要求以及相关约束性指标。《规划》与划定的“三区三线”套合，识别三类空间生态问题，提出三类空间生态修复任务。严守耕地和永久基本农田保护红线，坚决遏制耕地非农化，实施全域土地综合整治和永久基本农田建设，确保耕地总量不减少，质量不降低；严守“生态保护红线”，保护生态空间，构建生态保护修复总体格局，以“双评价”为基础，识别生态系统服务功能重要性和生态脆弱性，根据生态系统恢复力水平，科学选择生态修复方式，部署生态修复重点工程项目。

#### 三、规划实施对环境可能造成的影响

#### （一）对环境的有利影响

《规划》是对国土空间生态保护修复工作的统筹谋划和总体设计，提升生态系统质量和功能，增强生态系统稳定性，筑牢区域生态安全底线，规划实施后对区域资源利用、生态环境保护、社会经济可持续发展均具有积极的作用。

森林质量精准提升及国土绿化行动，可提升绿色植被的覆盖率，增强生态系统水土保持、水源涵养、净化空气、固碳释氧等功能，整体提升生态环境质量。

河流湖泊生态修复行动，可扩大环境的绿化程度，可丰富河流及周围物种多样性，可良好控制由河流所引发的洪涝自然灾害，提高水质，提高河流生态系统的自我恢复能力，从根本上稳定生态环境。

湿地生态保护修复，可增强湿地调洪蓄水、净化水源、调节气候和补充地下水等功能。滨海湿地植被可增强抵御海浪、台风和风暴自然灾害能力，防止对海岸的侵蚀，同时有利于维护生物多样性。

土地综合整治，可促进耕地保护，提升农村土地集约节约水平，推动农村人口的生态化居住、农村土地的生态化经营以及农村产业的生态化转型，进而实现农村生态环境的高水平保护。

历史遗留矿山恢复治理，可使受损土地得以恢复，土壤得以改善，地面植被得以增多，自然景观得以改善，水土得以保持，有利于生态良性循环。

城市生态品质提升，可提高城市森林覆盖率，拓展城市绿色空间，改善城市水体水质，完善城市内外生态网络，减少城市灾害，提升城市景观形象和人居环境品质。

#### （二）对环境的不利影响

规划实施时对区域大气环境、声环境等不利影响是局部的、暂时的，以施工期环境影响为主，后期很多不利影响消除。

森林质量精准提升及国土绿化行动，翻动土壤改变原有坡形，影响地表径流过程和林地水土流失。特别是在坡耕地耕作层较薄，雨水较多季节，地面存在坡度，入渗较慢，短时地表径流量大，表层肥土易被雨水带走。另外，整地破土会改变现有地表植被、土壤结构与质地，造成小范围扬尘污染。

河流湖泊生态修复行动，由于挖方、填方，水泥、砂石等装卸、运输、拌合过程中大量尘埃逸散到周边环境空气中。物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染。施工期间，主要作业机械为高噪声源，车辆在行驶过程中产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。施工期固体废弃物主要是主体工程施工回填后剩余土方、少量建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工期间由于对原河道两侧植被的清理以及场地的平整，将使沿线地表遭到不同程度的破坏，造成暂时的地表裸露，从而使沿线区域的生态结构发生变化。

湿地生态保护修复，在施工过程中施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活废水、废气、弃土（渣）排放对周围环境产生影响。项目占用土地、破坏植被，使得局部水土流失强度增加等带来生态环境及城市景观影响。施工期影响大多为短期的、局部的，施工结束后大部分影响可恢复。

土地综合整治，在施工过程中，可造成土壤暴露和破坏，加速土壤侵蚀和水土流失，改变土壤质地，影响土壤肥力，造成土地贫瘠、土壤退化，导致部分植被破坏，降低景观多样性，影响野生动植物生存空间。

历史遗留矿山恢复治理，在施工过程中废气主要为构筑物拆除过程中产生的施工扬尘、爆破扬尘、机械设备废气及汽车尾气。施工噪声主要为构筑物拆除过程机械设备噪声，车辆运输过程产生的噪声，危岩爆破产生的瞬时噪声、振动。废水主要为施工区域机械设备及运输车辆冲洗废水、员工生活污水。固体废弃物主要为施工区域产生的开挖废弃石料、拆除的建筑物、植被重建工程产生的废弃包装物和生活垃圾；对生态的破坏表现为开挖石方、施工占地等施工活动对动植物、景观及水土流失的影响。

城市生态品质提升，在一定程度上改变原有土地利用格局，破坏水土保持设施，导致土层松散、表土层抗蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失。但随着城市生态品质提升工程的实施，土壤侵蚀过程将基本得到控制，而且随着生态环境的改善，使土壤侵蚀得到遏制。

#### 四、规划拟采取预防或者减少不利影响的对策

《规划》实施后，生态修复项目实施前应编制环境影响报告书，预测建设项目污染排放对附近敏感目标的影响，提出具体防治措施，必要时调整项目规模、工艺等，使建设项目对环境的影响最小化。

大气环境：对于粉尘，鼓励项目实施时采用新型水雾增湿穿孔凿岩技术；对于工业场地，地表工业场地生产环节应采取除尘器收集处理为主，局部洒水降尘抑尘措施，使生产粉尘达标排放；土石运输过程中，车辆应采取封闭车厢、限载、道路洒水降尘。

地表水环境：生产废水经处理沉淀后回用到生产过程、防尘及消防洒水、地面除尘用水及绿化用水，剩余部分达到《污水综合排放标准》中一级标准后外排；城镇生活污水经污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》后，用于工业生产和市政杂用，或作为河湖湿地生态补水等。

地下水环境：建立地下水长期观测体系。一般以点、线、面相结合的方式进行布设。观测点应首先利用已有的、符合观测条件的井、泉，也可选用已有的勘探孔，必要时还可打一些专门的观测孔。为了全面掌握影响地下水环境动态变化，还需同时观测降水量、气温、蒸发量等。

声环境：规划实施应“以避让为主，防治为辅”，合理选址、选择道路线路，尽量减少受到噪声影响的人群数量，运行过程选择低噪设备并进行一系列减振及阻隔声传播途径。

土壤环境：加强污染源头控制，采取有效的污染防控措施，减少施工过程中的污染物排放，最大限度降低对土壤的污染；加强土壤环境监管，督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查制度，推进建设用地安全利用。

生态环境：坚持山水林田湖草沙一体化保护和综合治理，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持保护优先、自然恢复为主，坚持以水而定、量水而行，坚持“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒”原则，因地制宜，科学修复。并贯彻“谁保护、谁受益、谁污染、谁付费”的原则，做好生态保护恢复建设，使生态效益和经济效益相协调。

# 第六章 保障机制

第一节 加强组织领导

认真贯彻习近平生态文明思想，严格落实国土空间生态修复各级政府主体责任，强化组织领导，探索建立政府主导、部门协同、社会参与的工作推进机制，采取有力措施，加大工作力度，形成强大的国土空间生态修复工作合力，确保各项规划目标顺利实现。

第二节 创新政策体系

建立和完善田长制、林长制、湾长制、河长制责任体系，落实好上级出台的关于生态修复支持政策，结合实际，研究制定科学绿化、生态补偿、全域土地综合整治、矿山生态修复等方面的政策措施，探索建立多元化投入、生态产品价值实现、生态资源融资担保等措施，为国土空间生态修复提供有力的政策保障。

第三节 落实规划传导

建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施机制，探索刚弹相济、统筹协调的规划传导路径。强化政策统筹、项目统筹、资金统筹、时序统筹，切实提高国土空间生态修复成效。

第四节 加强科技支撑

加强山水林田湖草沙一体化保护修复理论研究，开展生态修复关键技术攻关，加快科研成果转化和新技术推广应用，推进生态保护修复技术标准体系建设，促进生态保护修复科学化、规范化水平的提升。

第五节 严格评估监管

丰富生态保护和修复公众监督形式，保障和拓宽公众参与渠道，健全监督举报制度和环境舆论监督制度，建立公众参与的环境后督察和后评估机制。建立适应性管理机制，严格开展规划实施评估工作，结合实际，适时对规划进行适应性调整。

第六节 鼓励公众参与

建立健全公众参与、专家论证和政府决策相结合的工作机制，发挥好政府、企业、公众等多主体在山水林田湖草沙一体化保护和系统治理中的作用。加强宣传教育，提升公众参与生态保护修复的广度和深度，构建多元化监督机制，确保生态保护修复工作健康发展，营造良好工作氛围。

第七节 加强资金保障

积极争取上级资金支持，按照财务事权和支出责任划分有关要求，加强各级财政资金保障力度。统筹多层级、多领域资金，形成资金投入合力，集中开展重点生态保护修复工程。拓展社会资本投入渠道，落实生态补偿机制；强化绿色金融支持，提高资金保障能力。